2011年湖南土建中级职称考试模拟题（建筑工程基础知识）

单选一

【1】 某施工企业作为总承包商承揽了某工程的施工任务，并将部分专业工程进行了分包。能反映该总承包商与业主、各分包商之间经济关系的是()。 B

A.项目结构图

B.合同结构图

C.管理任务分工表

D.工作流程图

【2】 梁在垂直荷载作用下主要产生以下何种变形（）。B

A.压缩

B.弯曲

C.扭转

D.剪切

【3】 通常情况下，确定工程进度款所涉及的单价的计算方法有()。 A

A.可调工料单价法和全费用综合单价法

B.可调工料单价法和全费用市场单价法

C.全费用市场单价法和可调市场比价法

D.全费用综合单价法和可调市场比价法

4】 某施工合同中约定，由承包人在其设计资质等级和业务允许范围内，完成工程的部分配套设计。对承包人完成的设计，应由()确认后方可使用。 D

A.发包人

B.发包人委托的设计单位

C.发包人与工程师

D.工程师

【5】 针对工程项目质量形成的影响因素多的特点，可以将质量问题分门别类进行分析，从而准确地找出问题及其原因，这是()的基本思想。 D

A.ABC分类法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.分层法

【6】 某工程包含两个子项工程，施工合同约定:甲项200元/m2，乙项180元/m2;工程无预付款;进度款按月结算;保留金按进度款的5%逐月扣留。经现场计量确认，承包商第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量分别为700m2,500m2，第一个月应付的工程款为()万元。 B

A.0

B.21.85

C.23

D.2519

【7】 建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应()。C

A.体现效益中心的管理职能

B.确定施工成本管理目标

C.对生产成本进行管理

D.达到责任成本目标

【8】 一般工程水准测量中通常使用（）。B

A.DS05型水准仪

B.DS3型水准仪

C.DS10型水准仪

D.DS1型水准仪

【9】 AIA系列合同条件中，A系列是关于()。 A

A.业主与承包商之间的合同文件

B.业主与建筑师之间的合同文件

C.建筑师行业所用的有关文件

D.合同和办公管理中使用的文件和表格

【10】 项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的()能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 C

A.情况

B.资料

C.信息

D.数据

【11】 某工程监理酬金总额35万元，监理单位已经缴纳的税金为2万元，在合同履行过程中因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额不应超过()万元。B

A.35

B.33

C.48

D.5

12】 下列选项中，不能作为承包人现场管理费索赔范围的是()。 C

A.承包人完成的额外工作

B.索赔事件工作

C.总部领导下现场指导工作的开支

D.索赔工期延长期的现场管理费

【13】 甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。 C

A.要求丙设计院改正

B.要求乙建设单位改正

C.报告乙建设单位要求丙设计院改正

D.报告总监理工程师下达停工令

【14】 可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整的合同是()。 D

A.只有单价合同

B.只有变动单价合同

C.只有总价合同

D.单价合同和总价合同

【15】 建设工程项目质量控制系统是()D。

A.建设单位的质量管理体系或质量保证体系

B.工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系

C.监理机构的质量管理体系或质量保证体系

D.一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系

【16】 排列图是将影响质量的因素按照其()进行排列的。 A

A.出现频率大小

B.累计频率大小

C.严重程度

D.出现先后顺序

【17】 下列选项中，对于承包商的人工费索赔而言，只能索赔()等 B

A.由于工程延期所增加的人工费用

B.由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用

C.加班费用

D.项目人工费超支的部分

【18】 下列选项中，承包商可以提出材料费索赔的是()。 A

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用

C.由于施工中材料损耗增大而增加的费用

D.由于仓库被盗造成的材料损失

【19】 某工地在一天的混凝土作业完成后，指派一个新工人做清理工作。该工人违反有关规定，在搅拌机未断电，身边无其他人员的情况下，站在搅拌机料斗上用水冲洗机内残料，不小心碰到控制搅拌机起落的扳把，带动料斗翻起.造成该工人被挤伤。该起事故属于()作用的结果。 C

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.两类危险源共同

D.非危险源

【20】 施工成本控制的正确步骤是()。 D

A.预测、比较、分析、纠偏、检查

B.分析、预测、检查、比较、纠偏

C.比较、预测、分析、检查、纠偏

D.比较、分析、预测、纠偏、检查

【1】 某施工企业作为总承包商承揽了某工程的施工任务，并将部分专业工程进行了分包。能反映该总承包商与业主、各分包商之间经济关系的是()。 B

A.项目结构图

B.合同结构图

C.管理任务分工表

D.工作流程图

【2】 梁在垂直荷载作用下主要产生以下何种变形（）。B

A.压缩

B.弯曲

C.扭转

D.剪切

【3】 通常情况下，确定工程进度款所涉及的单价的计算方法有()。 A

A.可调工料单价法和全费用综合单价法

B.可调工料单价法和全费用市场单价法

C.全费用市场单价法和可调市场比价法

D.全费用综合单价法和可调市场比价法

4】 某施工合同中约定，由承包人在其设计资质等级和业务允许范围内，完成工程的部分配套设计。对承包人完成的设计，应由()确认后方可使用。 D

A.发包人

B.发包人委托的设计单位

C.发包人与工程师

D.工程师

【5】 针对工程项目质量形成的影响因素多的特点，可以将质量问题分门别类进行分析，从而准确地找出问题及其原因，这是()的基本思想。 D

A.ABC分类法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.分层法

【6】 某工程包含两个子项工程，施工合同约定:甲项200元/m2，乙项180元/m2;工程无预付款;进度款按月结算;保留金按进度款的5%逐月扣留。经现场计量确认，承包商第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量分别为700m2,500m2，第一个月应付的工程款为()万元。 B

A.0

B.21.85

C.23

D.2519

【7】 建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应()。C

A.体现效益中心的管理职能

B.确定施工成本管理目标

C.对生产成本进行管理

D.达到责任成本目标

【8】 一般工程水准测量中通常使用（）。B

A.DS05型水准仪

B.DS3型水准仪

C.DS10型水准仪

D.DS1型水准仪

【9】 AIA系列合同条件中，A系列是关于()。 A

A.业主与承包商之间的合同文件

B.业主与建筑师之间的合同文件

C.建筑师行业所用的有关文件

D.合同和办公管理中使用的文件和表格

【10】 项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的()能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 C

A.情况

B.资料

C.信息

D.数据

【11】 某工程监理酬金总额35万元，监理单位已经缴纳的税金为2万元，在合同履行过程中因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额不应超过()万元。B

A.35

B.33

C.48

D.5

12】 下列选项中，不能作为承包人现场管理费索赔范围的是()。 C

A.承包人完成的额外工作

B.索赔事件工作

C.总部领导下现场指导工作的开支

D.索赔工期延长期的现场管理费

【13】 甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当()。 C

A.要求丙设计院改正

B.要求乙建设单位改正

C.报告乙建设单位要求丙设计院改正

D.报告总监理工程师下达停工令

【14】 可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整的合同是()。 D

A.只有单价合同

B.只有变动单价合同

C.只有总价合同

D.单价合同和总价合同

【15】 建设工程项目质量控制系统是()D。

A.建设单位的质量管理体系或质量保证体系

B.工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系

C.监理机构的质量管理体系或质量保证体系

D.一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系

【16】 排列图是将影响质量的因素按照其()进行排列的。 A

A.出现频率大小

B.累计频率大小

C.严重程度

D.出现先后顺序

【17】 下列选项中，对于承包商的人工费索赔而言，只能索赔()等 B

A.由于工程延期所增加的人工费用

B.由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用

C.加班费用

D.项目人工费超支的部分

【18】 下列选项中，承包商可以提出材料费索赔的是()。 A

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用

C.由于施工中材料损耗增大而增加的费用

D.由于仓库被盗造成的材料损失

【19】 某工地在一天的混凝土作业完成后，指派一个新工人做清理工作。该工人违反有关规定，在搅拌机未断电，身边无其他人员的情况下，站在搅拌机料斗上用水冲洗机内残料，不小心碰到控制搅拌机起落的扳把，带动料斗翻起.造成该工人被挤伤。该起事故属于()作用的结果。 C

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.两类危险源共同

D.非危险源

【20】 施工成本控制的正确步骤是()。 D

A.预测、比较、分析、纠偏、检查

B.分析、预测、检查、比较、纠偏

C.比较、预测、分析、检查、纠偏

D.比较、分析、预测、纠偏、检查

单选二

【1】 水准仪的操作步骤是（）。 C

A.粗平、整平、瞄准、读数

B.对中、整平、瞄准、读数

C.粗平、精平、瞄准、读数

D.整平、瞄准、读数、记录

【2】 某房地产企业拟开发建设一住宅小区项目，公司一些管理人员提出该项目最好采用施工总承包模式，而不应采用施工总承包管理模式。因为施工总承包模式的优点是()。 A

A.在施工招标时就能明确工程总造价，有利于总投资控制

B.比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调

C.不需要在施工图设计完之前就招标，有利于缩短项目建设周期

D.多数情况下由业主与分包人直接签约，有利于总投资控制

【3】 为使项目参与各方便捷地获取进度信息，可利用作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制的是()。 D

A.项目信息管理系统

B.数据库

C.服务器

D.项目信息门户

【4】 某工程项目承包人按合同要求向工程师提交了工程进度计划，并根据工程师的意见对工程进度计划进行了修改，工程师对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了窝工的情况，由此产生的后果应由()。 D

A.发包人承担

B.工程师与承包人共同承担

C.发包人与承包人共同承担

D.承包人承担

【5】 使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求，掌握质量标准及其实现的程序与方法，从而规范行为，把质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中去，属于质量管理的()。 B

A.计划职能

B.实施职能

C.检查职能

D.处置职能

【6】 FIDIC合同条件下，材料设备预付款一般是指运至工地尚未用于工程的预付款。对承包人买进并运至工地的材料设备，业主应支付()。 Ｂ

A.按日计息预付款

B.无息预付款

C.按月计息预付款

D.按年计息预付款

【7】 当新建筑与原建筑相邻时，且新建筑的基础深于原建筑基础时，基础间净距一般为两基础底面高差的（）。 Ｂ

A.0.5倍

B.1~2倍

C.2~4倍

D.3倍以上

【8】 某工程项目实施过程中，因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间延长，对此情况，监理人()。Ｃ

A.承担监督不力的责任

B.承担连带责任

C.不承担责任

D.承担一定比例的责任

【9】 建设工程施工合同按承包工程计价方式可分为()三种类型。 Ｄ

A.可调总价合同、固定单价合同、成本加奖金合同

B.固定总价合同、可调单价合同、成本加固定金额酬金合同

C.固定总价合同、可调总价合同、成本加浮动酬金合同

D.总价合同、单价合同、成本补偿合同

【10】 如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用()。 Ａ

A.比例分析法

B.直接法

C.网络分析法

D.工期优化法

11】 双代号时标网络计划中，关键线路的特性是()Ｂ。

A.线路上各项工作持续时间之和最小

B.线路上自始至终不出现波形线

C.线路上自始至终不出现虚工作

D.线路上节点编号依次连续

【12】 砌体施工时，其水平灰缝的砂浆饱满度不得低于（Ｂ）

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%

【13】 在网络计划执行过程中，工作P同时有多个后续工作，若工作P比原计划拖后的时间大于其自由时差，那么()Ｃ。

A.会影响总工期

B.会影响所有后续工作

C.会影响某些后续工作

D.不会影响后续工作

【14】 华北某房建施工工地在冬期来临时，采取暖棚法进行混凝土冬期施工。为此，施工管理人员应进行()。 C

A.全面安全检查

B.经常性安全检查

C.季节性安全检查

D.专项安全检查

【15】 当信息量较大并需借助计算机处理时，偏差分析宜采用()。 C

A.横道图法

B.网络图法

C.表格法

D.曲线法

【16】 确定和论证项目总体的质量目标，该工程项目质量计划的内容应属于()。 A

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.项目各方干系人

【17】 下列基础属于柔性基础的是() C

A.砖基础

B.毛石混凝土基础

C.钢筋混凝土基础

D.混凝土基础

【18】 某工人在搬运钢筋混凝土预制构件时不慎砸伤，该事故是由于()类危险源引起的。 A

A.机械

B.电气

C.辐射

D.物质

【19】 在国际工程施工中，承包商负责施工放样及测量，但是所有侧量原始数据、图纸均须得到()签字批准。 A

A.工程师

B.业主

C.规划部门

D.业主和规划部门

【20】 职业健康安全与环境管理体系文件策划工作中，除了确定文件结构编写格式以及各层文件的编号之外，还应()。 D

A.制定文件编写计划、编写文件内容

B.编写文件内容、安排文件的审查审批和发布工作

C.制定文件内容并通知相关方

D.制定文件编写计划、安排文件的审查审批和发布工作

多选一

【1】 单代号网络图的绘图规则包括()。 ABE

A.正确表达已确定的逻辑关系

B.严禁出现循环回路

C.可有两个以上终点节点

D.可以出现双向箭头

E.箭线不宜交叉

【2】 施工过程中，材料用量的控制方法有()。 BCDE

A.招标控制

B.包干控制

C.计量控制

D.定额控制

E.指标控制

【3】 在业主方和项目参与各方建设工程项目计划系统的建立过程中，计算机辅助网络计划编制的意义有()。 BCDE

A.有利于扩大工程网络计划的应用范围

B.确保工程网络计划计算的准确性

C.有利于工程网络计划及时调整

D.有利于编制资源需求计划

E.解决计算量大，而手工难以承担的困难

【4】 建设工程项目信息分类可按信息的内容属性划分，例如可以分为()。 BCDE

A.合同类信息

B.组织类信息

C.管理类信息

D.经济类信息

E.技术类信息

【5】 安全事故调查过程中，事故调查组的职责包括()。 ABCD

A.查明事故发生原因、过程和人员伤亡情况、经济损失情况

B.确定事故责任者

C.提出事故处理意见和防范措施的建议

D.写出事故调查报告

E.宣布事故处理结果

【6】 编制施工成本计划应满足的要求有()。 ACDE

A.组织对施工成本的管理目标

B.与施工图预算对应

C.合同规定的项目质量和工期

D.以经济合理的项目实施方案为基础

E.有关定额及市场价格

【7】 “三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)，技术改建项目(工程)和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程()。 CDE

A.同时招标

B.同时开工

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投入生产和使用

【8】 结构施工图包括（）。

A.基础平面图

B.结构平面图

C.门窗详图

D.构件详图

【9】 FIDIC的《简明合同格式》既可以用于投资较低一般不需要分包的工程，也可以用于投资较高，但工作内容简单的工程;其合同的计价方式也比较灵活，可以采用()。

ABE

A.单价合同

B.总价合同

C.清单合同

D.综合合同

E.其他方式

【10】 项目总承包合同中，工程总承包单位与一般施工单位主要的不同之处在于()。 ACE

A.承包商进行并负责工程的设计

B.负责工程的施工及竣工

C.承包商负责项目所需的设备的采购

D.承包商如违反合同约定，应向发包人承担违约责任

E.其基本出发点是实现建设生产过程的组织集成化

【11】 工序作业质量是直接形成工程质量的基础，为达到对工序作业质量控制效果，施工作业质量自控的要求包括(BCDE)。

A.依赖监理

B.预防为主

C.重点控制

D.坚持标准

E.记录完整

【12】 关于建设工程项目质量控制系统的工程范围，以下说法正确的有()BCD。

A.涉及建设工程项目全过程质量控制的任务或若干阶段承包的质量控制任务

B.可能是建设工程项目范围内的全部工程

C.可能是建设工程项目范围内的某一单项工程或标段工程

D.可能是建设工程项目某单项工程范围内的一个单位工程

E.系统涉及质量责任的自控主体和监控主体

【13】 评标中的初步评审，其审查内容包括()等。 ABCD

A.投标资格审查

B.投标文件完整性审查

C.投标担保的有效性

D.与招标文件是否有显著的差异和保留

E.投标书技术方案的先进性

【14】 FIDIC合同条件下，下列属于工程支付条件的是()。 ABCD

A.工程质量合格

B.符合合同条件

C.变更项目必须有工程师的变更通知

D.承包人的工作使工程师满意

E.支付金额必须小于期中支付证书规定的最大限额

【15】 评标中的详细评审包括技术评审和商务评审。商务评审主要是对投标书的()等进行评审。 BCDE

A.实质是否响应了招标文件的要求

B.报价高低

C.报价构成

D.计价方式

E.计算方法

【16】 基于工程进度的施工成本计划，其编制可以按照进度计划的()

AD

A.横道图

B.单代号网络图

C.双代号网络图

D.时标网络图

E.搭接网络图

【17】 除了全面安全检查、经常性安全检查之外，安全检查的主要类型还包括()。 ABCE

A.专业或者专职安全管理人员的专业安全检查

B.季节性安全检查

C.节假日检查

D.年度性安全检查

E.要害部门重点安全检查

【18】 横道图计划中，工作及其简要说明可以放在()。 AD

A.横道图的表头内

B.节点内

C.逻辑关系上

D.横道上

E.时间坐标上

【19】 编制安全措施计划的依据有()。 ACBE

A.国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准

B.在安全检查中发现的尚未解决的问题

C.造成伤亡事故和职业病的主要原因和所采取的措施

D.国内外关于保健问题研究的最新成果

E.安全技术革新项目和员工提出的合理化建议

【20】 在应用调值公式法进行建安工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括()。 CE

A.开工时的市场价格

B.政府指定价格

C.基准日期的市场价格

D.工程价款结算时的指令价格

E.与特定付款证书有关的期间最后一天的钧天前的时点价格

多选二

【1】 编制项目管理实施规划的依据有()。 ACDE

A.项目管理规划大纲

B.可行性研究报告

C.项目条件和环境分析资料

D.工程合同及相关文件

E.同类项目的相关资料

【2】 在以下项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的有()。 BE

A.调整进度管理方法

B.调整工作流程组织

C.改变施工方法

D.强化合同管理

E.调整任务分工

【3】 某地准备建设世界第一高的钢结构摩天大楼，在项目实施之前，开展项目实施阶段的策划。属于该摩天大楼项目实施技术策划内容的有()。 ABD

A.垂直运输方案的深化分析论证

B.焊接工程的质量标准和技术规范制定

C.高空作业的风险分析论证

D.项目钢结构关键技术的深化分析论证

E.项目质量目标的确定

【4】 在网络计划中，工作P的总时差为5天，自由时差为3天，若该工作拖延了4天，那么()。BE

A.影响总工期但不影响紧后工作

B.影响紧后工作但不影响总工期

C.总工期拖后了1天

D.总工期拖后了4天

E.该工作的紧后工作的最早开始时间拖后了1天

【5】 建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括()。 ABC

A.分部分项工程内容的抽样检查

B.施工质量保证资料的检查

C.工程外观质量的检查

D.工序质量的检查

E.单位工程质量的检查

6】 索赔费用的计算方法有()。 ADE

A.实际费用法

B.因素分析法

C.因果分析法

D.总费用法

E.修正的总费用法

【7】 关于竣工验收工作，下列选项中符合建设工程施工合同示范文本规定的有()。 CE

A.发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后14天内组织验收

B.发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见

C.如发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管责任

D.如发包人在组织验收后14天内不提出修改意见，承包人应再次提交竣工验收报告

E.如发包人在验收后14天内提出修改意见，承包人应按要求进行修改，并承担因自身原因造成修改的费用

【8】 下列关于建安工用主要结算方式的表述，正确的有()。 BE

A.实行按月结算的工程，竣工后不需竣工结算

B.实行分段结算的工程，可以按月预支工程款

C.实行分段结算的工程，不能按月预支工程款

D.实行竣工后一次结算的工程仅为承包合同价在100万元以下的工程

E.实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算工程款应与分年度工作量一致

【9】 建设项目信息管理部门的工作任务主要包括()等。 ACD

A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行修改和补充

B.负责协调和组织项目管理班子的各项工作

C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护

D.负责工程档案管理

E.负责收集项目现场信息

【10】 综合成本的分析，主要有()。 ABCD

A.分部分项工程成本分析

B.月(季)度成本分析

C.年度成本分析

D.竣工成本的综合分析

E.结算成本分析

【11】 下列情况属于特别重大伤亡事故的有()。 ADE

A.外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故

B.煤矿发生爆炸事故，死亡40人，造成直接经济损失800万元

C.某单位食堂发生急性中毒事件，有80名职工中毒

D.我国民航客机在国外发生机毁人亡事故，死亡40人

E.高速公路发生汽车追尾事件，8人死亡，造成直接经济损失800万元

2011年湖南土建中级职称考试模拟题（建筑工程法规）

单选一

【1】 学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与工人王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元，下述说法正确的是()。 C

A.公司最多赔偿5000元

B.张某应要求王某赔偿

C.公司应赔偿医疗费7000元

D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿

【2】 下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是()。 D

A.损害社会公共利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的

C.不慎造成误解的合同

D.显失公平的合同

【3】 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作()。 A

A.负全面责任

B.负主要责任

C.负管理责任

D.负重要责任

【4】 下列关于民事诉讼期间的说明中错误的是()。 D

A.对一审判决不服的上诉期限是15日

B.对一审裁定不服的上诉期限是10日

C.一审普通程序的审理期限一般是6个月

D.再审应当在判决、裁定发生法律效力后1年内提出

【5】 依据《合同法》，下列关于要约与承诺相关规定的表述中，正确的是()。 D

A.要约不可以撤回

B.要约不可以撤销

C.承诺不可以撤回

D.承诺不可以撤销

【6】 民事行为能力是指（）。 C

A.处分自己财产的能力

B.缔结合同的能力

C.通过自己的行为取得民事权利和负担民事义务的资格

D.参与民事活动的资格

【7】 某建设单位，不按施工合同的约定支付工程预付款，建设单位应承担()。 A

A.违约责任

B.侵权责任

C.缔约过失责任

D.行政责任

【8】 建筑企业从业资格要求（）。 B

A.到得营业执照

B.取得相应等级的资质证书

C.取得主体资格

D.取得施工许可证

【9】 多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中写明代理权限是“全权代理”，依此授权书，甲有权代理进行的诉讼活动包括() A

A.提供证据

B.放弃诉讼请求

C.与对方当事人进行和解

D.提起上诉

【10】 在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同。但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。D

A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

11】 依据《合同法》，下列关于要约与承诺相关规定的表述中，正确的是()。 D

A.要约不可以撤回

B.要约不可以撤销

C.承诺不可以撤回

D.承诺不可以撤销

【12】 某工程公司在外地设立分支机构，获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是()。 B

A.自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记

B.自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记

C.从商店购买专用发票

D.向税务机关预交纳税保证金

【13】 无效施工合同的确认权归()，其他任何机构均无权确认合同无效。 B

A.公证机构

B.人民法院或仲裁机构

C.工商行政管理部门

D.建设行政管理部门

【14】 安全生产许可证是由国务院安全生产监督管理部门规定统一的式样，其有效期为()。 C

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【15】 在建筑生产中最基本的安全管理制度是()。 A

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

【16】 根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向（）报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A

A.施工许可证发证机关

B.工商行政主管部门

C.建设单位主管部门

D.监理单位

【17】 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关拆除工程资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门()。 D

A.审批

B.审查

C.登记

D.备案

【18】 关于招标代理的说法正确的是()。 D

A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准

B.招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定

C.如果委托了招标代理机构。则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜

D.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

【19】 工程建设法律关系中，权利和义务属于（）。 D

A.主体

B.客体

C.形式

D.内容

【20】 建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围包括() B

A.信用保险和意外伤害保险

B.财产损失保险和责任保险

C.财产损失保险和意外伤害保险

D.健康保险和责任保险

单选二

【1】 建设单位与工程监理单位签订了监理合同，建设单位以监理单位未履行职责为由，要求单方解除合同而发生争议，法院确定双方的权利义务的依据应当是《合同法》中的()。 A

A.委托合同

B.建设工程合同

C.技术咨询合同

D.技术服务合同

【2】 甲、乙、丙3家单位组成联合体投标，约定权利义务承担比例3：3：4，履行过程中乙破产，招标人要求甲承担原本由乙承担的700万元的债务，则（　　）。 D

A.因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分的债务

B.甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务

C.甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议招标人要求丙承担

D.甲不得拒绝招标人的要求，但在履行后可向丙追偿400万元

【3】 某施工工地的大型设备由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失不属于()。 B

A.物质损失责任

B.保险人责任

C.供货商责任

D.制造商责任

【4】 订立书面合同后__日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设行政主管部门备案。D

A.30

B.15

C.10

D.7

【5】 工程施工合同中有关施工组织设计的条款属于()。 C

A.质量条款

B.数量条款

C.履行方式条款

D.履行期限条款

【6】 下述人员中可以作为评标委员会成员的是()。 A

A.由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家名单中确定的人员

B.某投标人的近亲属

C.该市建设行政主管部门的工作人员

D.从事招标工作满九年并具有高级职称的招标人代表

【7】 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，不得在尚未竣工的建筑物内设置（）D。

A.危险源

B.临时用电设备

C.固体废物

D.员工集体宿舍

【8】 下列属于著作权中人身权的是()。 A

A.保护作品完整权

B.使用权

C.许可使用权

D.转让权

【9】 投标人应当具有（）的能力。 C

A.编制标底

B.组织评标

C.承担招标项目

D.融资

【10】 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日。投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。D

A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件

B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件

C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标 人撤回提交的投标文件

D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

【11】 王某是某监理公司承担的某公路项目总监，在工程计量中，王某与施工单位项目负责人李某合谋多计工程量，然后二人平分，由此给建设单位造成了10万元损失，应对此损失承担连带责任的是()。 D

A.王某与李某

B.监理公司与施工单位项目部

C.某、李某、监理公司与施工单位项目部

D.监理公司与施工单位

【12】 在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表作为证据在法庭上出示，则该证据种类属于()。 A

A.书证

B.物证

C.视听资料

D.勘验笔录

【13】 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。 C

A.3；2/3

B.5；1/3

C.5；2/3

D.7；1/3

【14】 在缔约过程中受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是()。 D

A.部分承诺

B.承诺

C.拒绝承诺

D.新要约

【15】 下面说法正确的是()。 D

A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保

B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院

C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场

D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法

16】 按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。 B

A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

D.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同

17】 下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。 C

A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系

B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系

C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系

D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

【18】 某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。 A

A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用

D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

【19】 《建设工程质量管理条例》规定:施工单位对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的建设工程.应当负责()。 D

A.赔偿损失

B.保修

C.保护

D.返修

【20】 我国《合同法》第20条规定下列要约有效，且能够约束要约人，承担相应的责任的是()。 C

A.拒绝要约的通知到达要约人

B.要约中规定的承诺期限届满，受要约人未作出承诺

C.要约人自行撤销的要约

D.受要约人对要约的内容作出实质性的变更的要约

多选一

【1】 建设工程竣工验收应当具备的条件有()。 ABD

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C.已办理竣工结算

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

【2】 依据《合同法》的规定，下列文件中属于要约邀请的是()。 ACDE

A.招股说明书

B.投标书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.商品价目表

【3】 根据《建筑法》，下面关于分包的说法正确的有()。 BD

A.承包单位可以将所承包的工程转包给他人

B.所有的分包商都需要经建设单位认可

C.分包商应当对建设单位负责

D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任

E.分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

【4】 依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备的条件有（）。 ABC

A.按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准

B.勘察设计所需资金已经落实

C.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成

D.建设工程施工项目负责人已经确定

E.已经签订合法有效的工程监理合同

【5】 2003年2月，甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，约定由乙为甲建楼房一栋。该楼房交工后，甲未能按约定付工程款，于是2004年1月，乙公司向法院起诉请求甲支付拖欠工程款。则下列说法正确的有()。 AC

A.乙有权与甲协议，对诉争楼房折价或拍卖的价款优先受偿

B.乙无权与甲协议，对诉争楼房折价或拍卖的价款优先受偿

C.乙有权申清人民法院，对诉争楼房折价或拍卖的价款优先受偿

D.乙无权申请人民法院，对诉争楼房折价或拍卖的价款优先受偿

E.乙可以擅自将所建楼房拍卖，其价款优先受偿

【6】 公民甲与乙书面约定甲向乙借款5万元，未约定利息，也未约定还款期限。下列说法正确的是()。 ABDE

A.借款合同自乙向甲提供借款时生效

B.在依照合同法的有关规定不能确定还款期限的情况下，乙有权随时要求甲返还借款

C.乙可以要求甲按银行同期同类贷款利率支付利息

D.经乙催告，甲仍不还款，乙有权主张逾期利息

E.未约定利息，视为无利息

【7】 负有安全生产监督管理的部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。 ACD

A.对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准的或验收通过的

B.因业务不精而未能发现安全生产违法行为的

C.接到举报未依法取得批准．验收的单位擅自从事有关活动不予取缔或不依法处理的

D.发现已依法取得批准的单位不再具备安全生产条件不予处理的

【8】 依据招投标法的相关规定，以下()中标无效。 ABDE

A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 的

B.投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

C.招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的

D.投标人以他人名义投标，骗取中标的

E.投标人以其他方式弄虚作假,骗取中标的

【9】 所谓环境保护“三同时”制度，就是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程()。 ACD

A.同时设计

B.同时拆除

C.同时施工

D.同时投产使用

E.同时维修

【10】 《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或与招标人相互串通投标的，可能要承担的法律责任包括（）。 ACD

A.没收违法所得

B.吊销或降低资质等级

C.吊销营业执照

D.追究刑事责任

【11】 下列关于法律体系的说法，正确的有() BD

A.建设法是一个独立的法律部门

B.法律体系是由法律部门构成的

C.建筑法属于行政法律部门

D.安全生产法属于社会保障法律部门

E.仲裁法归属于民法部门

【13】 招标人泄露标底的，（）。 BCD

A.所有中标无效

B.处以罚款

C.对单位直接负责的主管人员依法给予处分

D.对其他直接责任人员依法给予处分

【14】 某施工单位项目部在城市街区进行深基坑开挖工程，依照《安全生产法》规定，以下表述正确的是 ()。 ABE

A.施工单位应当登记建档

B.施工单位应当制定紧急预案

C.施工单位作的应急措施应经安全监督部门批准

D.施工单位作的应急措施应经安全监督部门论证

E.施工单位作的应急措施应经安全监督部门备案

【15】 甲建筑公司与劳动者乙以书面形式签订了一份劳动合同，那么根据《劳动法》的规定，下列条款中属于劳动合同的必备条款的是()。

ABDE

A.劳动合同期限为2年

B.劳动报酬为2000元/月

C.劳动合同试用期为3个月

D.违约金数额为5000元

E.从事的工作是财务会计

【16】 下列属于效力待定合同的是()。AD

A.限制民事行为能力人订立的合同

B.与当事人年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

C.纯获利益的合同

D.无权代理的行为人代订的合同

【17】 某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。 CDE

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时子以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术、经济等 方面的专家为6人

D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

【18】 施工图审查报告中应当单列节能审查章节，不符合_的，施工图审查结论应当定为_。对于上面的这段话，不宜填入()。 BCDE

A.节能强制性标准不合格

B.节能推荐性标准不合格

C.节能标准不合格

D.强制性标准部分合格

E.节能推荐性标准部分合格

【19】 甲与乙签订房屋买卖合同，将一幢房屋卖与乙。双方同时约定，一方违约应支付购房款35%的违约金。但在交房前甲又与丙签订合同，将该房卖与丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的有()。 CDE

A.乙可以自己与甲签订的合同在先，主张甲与丙签订的合同无效

B.乙有权要求甲收回房屋，实际履行合同

C.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可要求甲承担违约责任

D.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

E.丙取得该房屋的所有权

【20】 在下列()建设工程中，设计单位应当在设计中提供保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 DE

A.全部使用国有资金投资的

B.国家重点

C.关系公共利益和公共安全的

D.采用新结构、新材料、新工艺的

E.特殊结构的

多选二

【1】 根据《土地管理法》及《城市房地产管理法》相关规定，下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有()。

ABC

A.三峡水利枢纽工程用地

B.北京市民政局用地

C.奥运会主会场之一的水立方

D.商品房开发用地

E.娱乐设施用地

【2】 根据《公司法》第149条还规定，项某和姜某分别作为公司的董事、经理不得行使的行为有()。 AB

A.挪用公司资金的行为

B.将公司资金以其他个人名义开立账户存储的行为

C.公司章程的规定，经过股东会同意，以公司财产为他人提供担保的行为

D.经过股东大会同意，与本公司进行交易的行为

E.经股东会同意，自营与所任职公司同类业务的行为

【3】 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。AB

A.所有人

B.管理人

C.监理人

D.使用人

E.政府

【4】 甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累,怀疑乙公司不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有()。 AD

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货

C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力

E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

5】 某市拟进行高速公路改扩建工程勘察业务的招标工作，甲单位因资质不符合要求，故以乙单位名义投标，中标后向乙支付了相应酬金。甲单位的行为应受到的处罚有()。 ABCD

A.中标无效,尚未构成犯罪，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款

B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

C.没收违法所得

D.可取消其1年至3年内参加投标的资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

【6】 某建筑公司不服市工商局扣押其财产，向省工商局申请行政复议，复议期间，市工商局的具体行政行为不停止执行，除非()。 BC

A.该公司中清停止执行

B.市工商局认为需要停止执行

C.省工商局认为需要停止执行

D.依法规规定停止执行

E.依某部门规章规定停止执行

【7】 对于重点建设项目，应对项目档案的()进行评价。 ACDE

A.完整性

B.客观性

C.准确性

D.系统性

E.安全性

【8】 下列关于竣工验收的说法正确的有()。 ADE

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

【9】 甲建筑工程有限责任公司承建防汛堤坝工程，该公司根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期间内，被保险人在建筑施工过程中意外致死，由死亡保险金受益人作为中请人填写保险金给付申请书，并凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。 ABDE

A.保险单及投保单位证明

B.受益人户籍证明及身份证明

C.被保险人死亡，殡葬机构出具的死亡证明文件

D.公安部门或保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明书、被保险人户籍注销证明

E.受益人所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料，如安全生产监督管理部门出具的证明材料等

【10】 依据《合同法》的规定，下列情形中，要约失效的包括(); ABCE

A.拒绝要约的通知到达要约人

B.要约人依法撤销要约

C.受要约人对要约内容作实质性变更

D.受要约人对要约内容作非实质性变更

E.承诺期限届满受要约人未作承诺

【11】 下列选项中，是工程建设法律关系中承担民事责任方式有()。 BCD

A.停业整顿

B.停止侵害

C.排除妨碍

D.赔偿损失

E.没收财产

【12】 甲公司与乙公司签订一份三八妇女节送给妇女们礼品的买卖合同，约定2007年3月5日前由甲公司向乙公司交付货物若干件。现2007年3月1日甲公司所在地发生重大火灾，下列表述中正确的是()。 BCE

A.甲方通知乙方发生了不可抗力事件.不能按期交付货物，合同不能算违约，合同应正常履行

B.甲方感觉合同无法履行，则甲有权通知乙解除合同

C.甲方通知乙方将推迟1个月交货，并愿意承担违约责任，则乙有才彩遏知甲解除合同

D.甲方通知乙方只能如期交付60%的货物，则乙不得解除合同

E.甲无法交货，则乙有权解除合同，但不影响其要求甲赔偿损失的权利

【13】 根据《建设工程质量管理条例》规定，发生重大工程质量事故后，下述行为中对直接负责的主管人员和其他责任人员应依法给予行政处分的是()。 BCD

A.不立即报告

B.隐瞒不报

C.谎报

D.拖延报告期限

【14】 新近成立某建筑安装公司，其公司章程将对下列主体具有约束力() ABDE

A.公司本身

B.股东

C.公司的债权人

D.监事

E.董事

【15】 《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位的质量责任和义务有()。 AB

A.在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.施工单位不得转包工程

C.施工单位不得分包工程

D.不得指定材料、设备的生产厂、供应商

E.不得指定检测单位

【16】 以下关于和解的理解错误的是()。 AB

A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外

B.当事人申清仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的可以根据仲裁协议申请仲裁

D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

E.审判阶段的和解没有法律效力

【17】 施工单位违反建设工程安全生产管理条例的规定，对安全防护用具、机械设备、施工机具用配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的，则应接受如下处罚 ABCD

A.造成损失的，依法承担赔偿责任

B.责令整改

C.逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款

D.情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书

【18】 关于侵权责任与违约责任的区别，下列表述正确的是()。 ABE

A.侵权行为违反的是法定义务

B.侵权行为侵犯的是绝对权

C.违约行为侵犯的是绝对权

D.侵权行为的责任仅限于财产责任

E.违约行为的责任仅限于财产责任

【19】 建筑业专业技术人员执业资格的共同点。这些不同岗位的执业资格存在的共同点有()。 ABCD

A.需要参加统一考试

B.需要注册

C.有各自的执业范围

D.须接受继续教育

E.可以同时应聘于两家不同的单位

【20】 《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位有如下的质量责任和义务()。 ABC

A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

B.施工单位不得转包或违法分包工程

C.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或不合格的，不得使用

D.不得指定任命生产厂、供应商

2011年湖南土建中级职称考试模拟题（建筑工程管理实务）

单选一

【1】 在混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于(B)。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

【2】 厕浴间、厨房地面四周与墙体连接处。防水层往墙面上返（B)以上。

A.200mm

B.250mm

C.300mm

D.500mm

【3】 已知某室内露点温度为12℃，室内可能出现结露的部位是(A)。

A.室内北墙(温度为10℃)

B.室内西墙(温度为13℃)

C.室内东墙(温度为14℃)

D.室内南墙(温度为16℃)

【4】 地下工程铺贴防水卷材时，两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于(D)。

A.50mm

B.70mm

C.80mm

D.100mm

【5】 应用最广泛的装饰装修用不锈钢品种是(A)。

A.奥氏体不锈钢

B.铁素体不锈钢

C.马氏体不锈钢

D.铬镍体不锈钢

【6】 公共建筑临空的窗台低于(B)时，应采取防护设施。

A.0.6m

B.0.8m

C.0.9m

D.1.0m

【7】 某公司中标某体育馆改造工程，打算租赁一台塔吊。塔吊有关具体数据如下:一次性投资150万元，运输、拆迁、安装一次总费用10万元，年使用费6万元，塔吊残值20万元，使用年限20年，年复利率8%。该塔吊在该工程使用期一年，租赁费用600元/天，时间按年日历天数计算，那么该公司租赁塔吊的年总费用是(B)万元。

A.35.14

B.52.74

C.21.9

D.51.14

【8】 施工单位应当采取防止环境污染的措施中不包括的是(C)。

A.未经处理的泥浆水不得直接排入城市排水设施和河流

B.采取有效措施控制施工过程中的扬尘

C.不要将含有碎石、碎砖的土用作土方回填

D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民

【9】 地下连续墙施工期间，槽内泥浆面必须高于地下水位(D)以上。

A.25cm

B.50cm

C.75cm

D.100cm

【10】 对于混凝土小型空心砌块，应检查产品龄期超过(C)d时，方可使用。

A.21

B.14

C.28

D.30

【11】 民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于(B)，距楼地面高度0.8~1.5m。

A.0.4m

B.0.5m

C.0.6m

D.0.7m

【12】 振动沉桩机是利用振动力和桩自重共同将桩沉入土中，适用于(C)。

A.在粘土中沉桩

B.在亚粘土中沉桩

C.在砂土中沉桩

D.在碎石土中沉桩

【13】 在一般抹灰施工中，室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。当设计无要求时，应采用(D)。

A.1:3水泥砂浆做明护角，其高度不应低于1.5m，每侧宽度不应小于100mm

B.1:3水泥砂浆做明护角，其高度不应低于1.8m，每侧宽度不应小于50mm

C.1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于1.8m，每侧宽度不应小于50mm

D.1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm

【14】 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为(D)。

A.粉煤灰

B.矿渣

C.粗砂

D.碎石

【15】 厕浴间、厨房采用涂膜防水时，最后一遍涂膜施工完毕尚未固化前，应在其表面均匀地撒上少量干净的(D)，以增加与即将覆盖的水泥砂浆保护层之间的粘结。

A.石

B.矿渣

C.细砂

D.粗砂

【16】 HR8335级钢筋和HRB400级钢筋所用钢种是(B)。

A.高合金钢

B.低合金钢

C.优质碳素钢

D.高碳钢

【17】 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在(B)℃之间。

A.0~10

B.5~35

C.10~38

D.15~24

【18】 厨房、厕浴间防水层经多遍涂刷，单组分聚氮醋涂膜总厚度应大于等于（A)。

A.1.5mm

B.2.0mm

C.3.0mm

D.5.0mm

19】 饰面板工程采用湿作业法施工时，天然石材饰面板应进行(C)处理。

A.防酸背涂

B.防腐背涂

C.防碱背涂

D.防裂背衬

【20】 轻型围护结构热稳定性差，其原因是(A)。

A.重度小的材料蓄热系数小，其蓄热性能差

B.重度小的材料蓄热系数大，其蓄热性能好

C.重度大的材料蓄热系数大，其蓄热性能差

D.重度大的材料蓄热系数小，其蓄热性能好

单选二

【1】 轻型井点降水具有(B)的特点。

A.降水深度大

B.降水效果好

C.降水量大

D.降水速度

【2】 某建筑室内地坪为±0.000，室内水平防潮层位于-0.060处，室外散水标高-0.960，则该建筑中勒脚的高度至少应为(D)。

A.700mm

B.750mm

C.850mm

D.900mm

【3】 幼儿园设置在高层建筑内时，说法正确的是(D)。

A.可设锻在四层及四层以下，紧临疏散楼梯

B.可设置在三层及三层以下，紧临疏散楼梯

C.可设置在四层及四层以下，且设单独出入口

D.可设置在泥及三层以下，且设单独出入口

【4】 暗龙骨吊顶工程不需进行防腐处理的是C)。

A.金属吊杆

B.木龙骨

C.石膏板

D.金属龙骨

【5】 构件式半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的正确施工方法是(D)。

A.固定玻璃板块的压块或勾块的间距不宜大于500mm

B.采用自攻螺钉固定玻璃板块

C.采用挂钩式固定玻璃板块时，挂钩应直接与铝型材紧密接触

D.固定玻璃板块的压块或勾块的间距不宜大于300mm

【6】 一般临时设施区域，应每(B)m2配备2只10L灭火器。

A.50

B.100

C.150

D.250

【7】 与水泥基层附着力好，耐洗刷性好，可以用于潮气较大的部位，属于中高档建筑内墙涂料的是(B)。

A.丙烯酸酚乳胶漆

B.苯-丙乳胶漆

C.乙烯-乙酸乙烯乳胶漆

D.聚乙烯醇水玻璃涂料

【8】 工程竣工验收备案表一式两份，一份由建设 单位保存，一份留(C)存档。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监理单位

C.备案机关

D.施工许可证发证机关

【9】 按照《住宅装饰装修工程施工规范》的要求，当吊灯自重在(D)及以上时，先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

A.1kg

B.1.5kg

C.2kg

D.3kg

【10】 综合单价法计算分部分项工程的单价为(C)。

A.市场价

B.工料单价

C.全费用综合单价

D.综合单价

【11】 对影响建设工程质量目标的人、机械、材料、方法、环境进行控制，体现了建设工程质量控制的(B)。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

12】 (C)是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。

A.合同的变更

B.合同的订立

C.合同的终止

D.合同的转让

【13】 钢筋混凝七顶制桩采用锤击沉桩法施工时，其施工工序包括:①打桩机就位;②确定桩位和沉桩顺序;③吊桩喂桩;④校正;⑤锤击沉桩。一般的施工程序为(B)。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.①②③⑤④

D.②①③⑤④

【14】 石灰膏在使用前应进行陈伏，是为了消除(D)的危害。

A.消石灰

B.生石灰

C.欠火石灰

D.过火石灰

【15】 规范规定开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过(C)m。

A.2

B.2.5

C.3

D.5

【16】 拆迁人依照规定已对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，在诉讼期间(D)的执行。

A.必须停止拆迁

B.暂时停止拆迁

C.暂停货币补偿

D.不停止拆迁

17】 型号YX75-230-600表示(B)。

A.波高为75mm、波距为234mm,覆盖宽度为600mm的压型钢板

B.波高为75mm,波即为230mm、有效覆盖宽度为600mm的压型钢板

C.波高为75mm、波距为230mm,覆盖宽度为600mm的铝合金压型板

D.波高为75mm、波距为230mm、有效覆盖宽度为600mm的铝合金压型板

18】 梁腹高度时，在梁的两侧面应设置腰筋，其间距不宜大于（A）。

A.200mm

B.200～300mm

C.300mm

D.300～400mm

【19】 在城市市区范围内从事建筑工程施工，项目必须在工程开工(C)以前向工程所在地县级以土地方人民政府环境保护管理部门申报报登记。

A.7d

B.10d

C.15d

D.20d

【20】 全玻幕墙所用玻璃的最小厚度，符合要求的是(B)。

A.玻璃面板10mm，玻璃肋8mmB‘玻璃面板10mm，玻璃肋12mm

B.玻璃面板12mm，玻璃肋lOmm

C.玻璃面板12mm，玻璃肋

多选一

【1】 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。()等尚应有材料主要性能的进场复验报告。 ACDE

A.水泥

B.石灰

C.钢筋

D.外加剂

E.块材

【2】 建筑材料的火灾特性包括建筑材料的()。 ACDE

A.燃烧性能

B.绝热性能

C.耐火极限

D.燃烧时的毒性

E.燃烧时的发烟性

【3】 钢结构二级焊缝不得有()缺陷。 ADE

A.气孔

B.根部收缩

C.贴边

D.孤坑裂纹

E.夹渣

【4】 钢筋混凝土结构用热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为()。 ACDE

A.235级

B.300级

C.335级

D.400级

E.500级

【5】 钢结构用防火涂料按涂层厚度可分为()等几类。 AE

A.B类

B.D类

C.F类

D.G类

E.H类

【6】 下列说法哪些正确?() AB

A.拉杆无稳定问题

B.一根压杆的临界力与作用荷载的大小无关

C.长细比越大，压杆的临界力越大

D.对同一根压杆，改变其两端的约束形式，其临界力不发生变化

E.压杆材料的强度越大。则其临界力越大

【7】 给水管道安装工程的要求有()。ABCE

A.给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙，不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍

B.排水管道不得布置在遇水引起燃烧的原料、产品和设备上

C.生产或生活用水与其他用水合用的水池水箱不得利用建筑物的本底结构作为池壁和箱壁

D.埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距，不应小于8m

E.生活饮用水管道严禁与大便器直接连接

【8】 室内装饰中，气体污染的物质主要是（） ABC

A.油漆中的苯

B.油漆、涂料中的甲醛

C.瓷砖中的氡

D.砌体中的CO

【9】 常用的无机绝热材料有()。 ACD

A.矿棉

B.石材

C.膨胀珍珠岩

D.加气混凝土

E.泡沫塑料

【10】 关于施工现场的文明施工管理，说法正确的有()。 ABDE

A.施工现场的主要管理人员在现场应当佩戴证明其身份的证卡

B.施工现场的用电线路、用电设施严禁仟意拉线接电

C.特殊原因，施工工程需要停工两个月以内的必须报告建设行政主管部门

D.施工现场安全保卫工作，采用必要的防盗措施

E.施工现场职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求

【11】 单位工程质量验收合格应当具备的条件是（）。 BCD

A.有施工单位签署的工程保修书

B.质量控制资料应完整

C.观感质量验收应符合要求

D.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格

【12】 高强度螺栓连接摩擦面应保持千燥、整洁，不应有()等。 BCDE

A.划痕

B.飞边

C.毛刺

D.焊疤

E.氧化铁皮

【13】 工程预付备料款额度一般是根据()等因素经测算来确定。 ABCD

A.施工周期

B.建安工作量

C.主材和构件费用占建安工作量的比例

D.材料储备周期

E.材料单价

【14】 根据土石的坚硬程度将土石分为八类，可用于()。 ABC

A.选择施工方法

B.确定劳动量

C.计算工程费用

D.确定开挖顺序

E.计算土方量

【15】 下列说法错误的是()。ABC

A.氧气瓶与乙炔瓶的存放间距应不小于5m

B.一、二级动火范围的焊割作业，须办理动火审批手续，三级动火可不办理动火手续

C.手提式灭火器设在灭火器箱内的，其顶部离地面高度不应小于1.0m

D.对于环境条件较好的场所，手提式灭火器可直接 放在地上

E.灭火器从出厂日期算起，达到灭火器报废年限的必须报废

【16】 下列属于建筑工程施工项目质量计划内容的是()。 ADE

A.项目概况

B.质量方针

C.质量手册

D.组织机构

E.质量控制手段

【17】 基坑土方开挖施工过程中，应检查()。 ABCE

A.平面位置

B.水平标高

C.边坡坡度

D.地基承载力

E.降低地下水位系统

【18】 某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为()。CD

A.2mm

B.5mm

C.15mm

D.20mm

E.30mm

【19】 为减少()的作用下，减轻结构发生扭转，高层房屋的平面形状应力求简单、规则。 AB

A.地震作用

B.风荷载

C.自重

D.使用荷载

E.雪荷载

【20】 构件式玻璃幕墙横梁安装，正确的做法是()。 BCD

A.横梁应采用不锈钢螺栓直接与立柱紧密连接

B.横梁一般应分段与立柱连接

C.横梁与立柱连接处设置柔性垫片

D.横梁与立柱连接处预留1~2mm间隙，间隙内填胶

E.横梁与立柱连接处预留伸缩间隙，间隙内不得嵌填任何材料

多选二

【1】 在城市黄线范围内禁止进行的活动是()。 ABD

A.违反城市规划要求，进行其他设施的建设

B.违反国家有关技术标准和规范进行建设

C.实施审批后的改装、迁移或拆毁原有城市基础设施

D.损坏城市基础设施或影响城市基础设施正常运转的行为

E.正在办理临时占用城市黄线内土地相关手续的行为

【2】 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持()到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。 BD

A.项目施工许可证

B.城市规划部门批准签发的文件

C.挖掘城市道路施工方案

D.有关需要挖掘城市道路的设计文件

E.挖掘城市道路赔偿费

【3】 下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是()。 BCD

A.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包

B.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

C.建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

E.总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任

【4】 施工进度计划的调整包括()。 ACDE

A.工期调整

B.范围调整

C.工期一成本调整

D.资源有限一工期最短调整

E.工期固定资源均衡调整

【5】 地下连续墙施工中，泥浆的作用有()。 ABE

A.防止槽壁坍塌

B.悬浮岩屑

C.加快混凝土凝结

D.防止钢筋锈蚀

E.冷却、润滑钻头

【6】 人的行为是安全控制的关键，通常人的不安全行为主要表现在()几个方面。 BCD

A.违法违纪

B.违纪违章

C.错误行为

D.身体缺陷

E.机械故障

【7】 施工成本是在施工的全过程中发生的全部施工费用支出的总和，包括()。AC

A.直接成本

B.完全成本

C.间接成本

D.制造成本

E.实际成本

【8】 结构的可靠性要求包括()等方面的要求。 ACD

A.安全性

B.美观性

C.适用性

D.耐久性

E.经济性

【9】 建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、()及其他材料子分部装修工程。 ABC

A.木质材料子分部装修工程

B.高分子合成材料子分部装修工程

C.复合材料子分部装修工程

D.金属材料子分部装修工程

E.非金属材料子分部装修工程

【10】 在常用内墙涂料中，乙丙内墙乳胶漆不宜用于()。 CDE

A.会议室墙面

B.办公室顶棚

C.卫生间顶棚

D.浴室墙面

E.厨房顶棚

【11】 后张法有粘结预应力施工中，孔道的留设可采用()等方法。 ABDE

A.预埋金属螺旋管留孔

B.预埋塑料波纹管留孔

C.预埋泡沫塑料棒留孔

D.抽拔钢管留孔

E.胶管充气抽芯留孔

【12】 合成高分子卷材的粘贴方法有()。 CDE

A.热熔法

B.热胶粘剂法

C.冷粘法

D.自粘法

E.热风焊接法

【13】 钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为()和挖孔扩底灌注桩等。 CdE

A.水冲灌注桩

B.振动灌注桩

C.钻孔灌注桩

D.沉管灌注桩

E.人工挖孔灌注桩

【14】 项目经理全面负责施工过程的现场管理，他应根据()建立施工现场管理责任制。并组织实施。 ABE

A.工程规模

B.技术复杂程度

C.监理的耍求

D.建设单位的要求

E.施工现场的具体情况

【15】 在六大种常用水泥中，早期强度较高、抗冻性较好的水泥有() AB

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.复合水泥

D.矿渣水泥

E.粉煤灰水泥

【16】 钢筋混凝土结构用热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为()。 ACDE

A.235级

B.300级

C.335级

D.400级

E.500级

【17】 对主体结构的质量问题可采取()等处理方案。 ABDE

A.提高混凝土强度等级

B.结构卸荷

C.用高强钢筋代替强度低的钢筋

D.限制使用

E.拆除重建

【18】 在()阶段，应对脚手架及其地基基础进行检查和验收。 BCD

A.雨雪天气过后

B.寒冷地区土层解冻后

C.每搭设完10~13m高度后

D.作业层上施加荷载前

E.五级及以上大风后

【19】 地下连续墙的施工接头可用()等材料制成，其结构形式应便于施工。 ABDE

A.钢管

B.钢板

C.泡沫塑料

D.气囊

E.橡胶

【20】 建筑石膏的特性包括()。 ACD

A.凝结硬化快

B.不溶于水

C.硬化时体积微膨胀

D.防火性能好

E.石膏制品密实度高

案例

【1】 某建设单位开工建设某住宅小区工程，工程开工前建设单位办理了建设工程质量监督申报手续，政府质量监督机构对建设单位提供的文件资料进行了审查，审查合格后颁发了有关质量监督文件，并开始开展对该项目的工程质量监督工作。根据建设工程政府质量监督的规定:

1.1、 (1)政府质量监督机构召开首次监督会议的时间，应该在()。 A

A.开工前

B.开工后三天内

C.开工后七天内

D.开工后十日内

1.2、 (2)政府质量监督机构进行第一次监督检查的时间，应该在()。 A

A.开工前

B.开工后三天内

C.开工后七天内

D.开工后十天内

1.3、 (3)在开工前质量监督检查的主要内容包括()。 D

A.检验批的施工质量

B.单位工程质量验收

C.质量控制点的施工质量

D.工程参与各方的质量保证体系

【2】 当今信息处理逐步向电子化和数字化方向发展，建设工程项目信息处理也应该由传统的方式向基于网络的信息处理平台的方向发展，以充分发挥信息资源的价值，以及信息对项目目标控制的作用。

2.1、 (1)基于网络的信息处理平台由一系列软件和硬件构成:包括操作系统和服务于信息处理的应用软件、数据处理设备以及()。 B

A.数据通讯网络

B.数据加工设备

C.互联网

D.数据存储设备

2.2、 (2)为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方，以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理，可以通过基于互联网的项目专用网站，或()实现。 A

A.项目信息门户

B.商务平台

C.网络通信协议

D.现代通信技术

【3】 蓝天公司采用工程项目总承包的模式建设一大型水利发电项目，通过项目招标选定了某大型电力建设公司作为设计采购施工总承包商。按照《建设项目工程总承包管理规范》:

3.1、 (1)该电力建设公司在建设项目初始阶段，应当做好一系列的管理工作，其中包含()。 Ｃ

A.任命项目经理，组建项目部

B.编制初步设计文件

C.确定项目控制基准

D.施工前的准备

3.2、 (2)该电力建设公司合同收尾工作的内容应包含()。 Ｃ

A.竣工试验

B.项目总结

C.清理各种债权债务

D.移交工程资料

【4】 某建设项目拟采用动态控制原理进行项目目标的控制，确定进度控制周期为一个月，并强调应重视事前的主动控制。对此:

4.1、 (1)为避免项目目标偏离的发生，采取的属于事前主动控制措施的有()。ＢＤ

A.收集项目目标的实际值

B.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因索

C.定期进行项目目标实际值与计划值的比较

D.针对可能导致目标偏离的因素采取预防措施

E.采取纠偏措施进行纠偏

4.2、 (2)在项目目标动态控制的工作程序中，收集项目实际值之后应做的工作有()。 ＢＤ

A.确定项目目标的计划值

B.比较项目目标的计划值与实际值

C.收集项目的实际进展数据

D.如有偏差采取纠偏措施进行纠偏

E.确定项目控制周期

4.3、 (3)确定进度控制周期主要考虑的因素有()。 ＡＤ

A.项目的规模

B.项目的地点

C.项目的组织结构

D.项目的特点

E.项目的目标

【5】 东安市第三建筑公司承担了该市第一中学教学实验大楼的施工任务，并与第一中学签订了施工总承包合同，与此同时，东安市第三建筑公司又与泰安工程公司签订了铝合金安装的专业分包合同，由泰安公司负责该工程的铝合金安装工程。

5.1、 (1)工程实施过程中，属于施工方项目管理的有()。 ＡＣ

A.第三建筑公司的项目管理

B.设备供应方项目管理

C.泰安工程公司的项目管理

D.东安市建筑设计院的项目管理

E.第一中学基建部的项目管理

5.2、 (2)东安市第三建筑公司项目管理的目标应符合施工总承包合同的要求，它包括()。 ＡＢＣＥ

A.施工的安全目标

B.施工的质量目标

C.施工的进度目标

D.项目的投资目标

E.施工的成本目标

【6】 建设工程项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务，建设工程项目信息管理的任务可以从如下几个方面体现:

6.1、 (1)为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，规范信息管理工作，业主和项目参建各方都应编制各自的()。 Ｃ

A.项目管理规划

B.系统开发计划

C.信息管理手册

D.信息编码表

6.2、 (2)信息管理部门的工作任务很多，其中包括负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行管理手册的修改和补充，并对其执行情况进行()。 Ａ

A.检查和督促

B.评价和奖励

C.协助和监督

D.考核和评定

6.3、 (3)信息管理部门工作任务之一，是负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的()。 Ｄ

A.信息工作平台的建立

B.工程档案管理工作

C.数据库的建立

D.信息处理工作

6.4、 (4)由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技帐的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是()。Ｃ

A.数据库技术

B.数据仓库技术

C.基于网络的信息处理平台

D.信息处理工作平台

6.5、 (5)国际上许多建设工程项目都专门设立信息管理部门(或称为信息中心)，以确保信息管理工作的顺利进行，也有一些大型建设工程项目为了从宏观上对项目的实施进行控制，以信息流指导物质流，专门委托(Ｄ)对项目信息进行动态跟踪和分析。

A.职能部门

B.信息管理人员

C.软件公司

D.咨询公司

【7】 某建筑公司在其新承包的某高层建筑施工项目上决定采用项目管理信息系统来对该项目进行信息管理。

7.1、 (1)项目管理信息系统的英文缩写是()。 Ｃ

A.MIS

B.PIP

C.PMTS

D.PSWS

7.2、 (2)项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于该高层建筑项目的()。Ｄ

A.参与各方的协同工作

B.参与各方的信息交流

C.文档管理

D.目标控制

7.3、 (3)项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集、记录、存储、过滤和把数据处理的结果提供给()。 Ｄ

A.项目所有人员

B.公司经理

C.项目经理

D.项目管理班子成员

7.4、 (4)应用项目管理信息系统的主要意义是实现项目管理数据的()。 Ｄ

A.高效存储

B.分散存储

C.快速存储

D.集中存储

【8】 某酒店集团在市中心开工建设一四星级酒店，集团按照要求办理了报监手续，开始进行工程建设，在开工前政府质量监督机构公布了监督方案，并着手开始该工程的质量监督工作。根据关于施工过程中政府质量监督的规定:

8.1、 (1)政府工程质量监督机构对基础和主体结构的施工安排监督检查的周期，应该是()。 Ｃ

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

8.2、 (2)对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，还应要进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程施工的验收对象是()。 Ｃ

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

8.3、 (3)建设工程项目结构主要部位的质量验收证明，需要报监督机构备案的时间是在各方分别签字后的()。 Ａ

A.三天内

B.五天内

C.七天内

D.十天内

8.4、 (4)政府质量监督机构在检查中，发现施工单位编制的基础施工方案不合理，监理单位也未进行严格的审查，造成基础工程的施工出现了非常严重的质量问题。为了加快工期，该酒店集团也未要求施工单位及时整改，而一贯片面要求加快施工进度。对这种质量问题特别严重并且性质十分恶劣的情况，政府质量监督机构应该进行处理，发出()。 Ｄ

A.质量问题整改通知单

B.局部暂停施工指令单

C.吊销营业执照通知书

D.临时收缴资质证书通知书

【9】 某建筑企业承揽了一个大型建设项目群的施工任务，任命了项目经理，项目经理编制了该项目的管理任务分工表，并制定了项目成本控制、进度控制、质量控制等工作流程。

9.1、 (1)对于该项目的组织系统，宜采用的组织结构模式是()。 Ｄ

A.线性组织结构

B.职能组织结构

C.线性职能组织结构

D.矩阵组织结构

9.2、 (2)制定的项目成本控制、进度控制、质量控制等工作流程.反映的是项目组织系统中各项工作之间的()。Ｂ

A.指令关系

B.逻辑关系

C.职能分工

D.任务分工

9.3、 (3)编制项目的管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等，在项目管理的整个组成环节中属于()环节。 Ｂ

A.提出问题

B.筹划

C.执行

D.检查

【10】 某大型建设工程施工企业为了加强质量控制能力，提高质量管理水平，计划采用排列图和直方图进行质量数据的分析和控制，根据排列图和直方图的基本原理:

10.1、 (1)直方图一般是用来()。 ＡＣＥ

A.分析生产过程质量是否处于稳定状态

B.找出影响质量问题的主要因素

C.分析生产过程质量是否处于正常状态

D.逐层分析质量问题产生的原因

E.分析质量水平是否保持在公差允许的范围内

10.2、 (2)能够反映直方图中数据离散程度的质量数据特征值有()ＡＣＤ。

A.级差

B.算术平均数

C.变异系数

D.标准偏差

E.样本中位数

10.3、 (3)在应用排列图进行分析时，排列图可以用于()。 ＣＤ

A.整理统计数据，了解统计数据的分布特征

B.掌握质量能力状态

C.找出影响质量间题的主要原因

D.将质量问题进行ABC分类

E.发现质量问题出现的因果关系

【11】 某住宅楼工程的建设单位为某高校，设计单位为某设计研究院，监理单位为某工程监理公司，施工单位某建筑公司。该工程建筑面约为25000m2。

11.1、 (1)实现由建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准，这是()。 A

A.建设工程项目施工质量控制的总体目标

B.建设单位的控制目标

C.设计单位的控制目标

D.施工单位的控制目标

11.2、 (2)通过对施工全过程、全面的质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准，属于(A)。

A.建设单位的质量控制目标

B.设计单位的质量控制目标

C.施工单位的质量控制目标

D.监理单位的质量控制目标

11.3、 (3)通过对关键部位和重要施工项目施工质量验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理化建议等，以保证竣工项目的各项施工结果与设计文件所规定的标准相一致，属于(B)。

A.建设单位的质量控制目标

B.设计单位的质量控制目标

C.施工单位的质量控制目标

D.监理单位的质量控制目标

11.4、 (4)根据施工合同的任务范围和质量要求，通过全过程、全面的施工质量自控，保证最终交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准，属于(C)。

A.建设单位质量控制目标

B.设计单位质量控制目标

C.施工单位质量控制目标

D.监理单位质量控制目标

【12】 某建筑工地进行施工作业的工人在10层楼不慎失手将手中的钢管滑落，恰好击中了在下方地面进行作业的工人头部，击破安全帽造成死亡。

12.1、 (1)安全帽在安全控制中的作用是(D)。

A.可消除不可接受的风险

B.降低风险的措施

C.利用技术进步改善安全措施

D.安全控制的最终手段

12.2、 (2)该事故按发生的原因分应属于(C)事故。

A.高处坠落

B.机械伤害

C.物体打击

D.起重伤害

【13】 工人甲来到某建设单位，从事煤矿井下瓦斯检验工作。

13.1、 (1)甲从事的工作是对周围人员和设施的安全有重大危害因素的作业，该作业称为(D)。

A.危险作业

B.技术作业

C.高难度作业

D.特种作业

13.2、 (2)甲应具备的最低年龄条件是(C)岁以上。

A.16

B.18

C.20

D.22

【14】 位于城市市区内的某建筑工地为了迎接上级主管部门的检查，做了现场清整工作。工人们在施工现场门口按照文明施工的要求做好了各种标志，并树立了未经许可不得入内的警示牌，还把清理出来的废木料、废油毡等就地焚烧，从工地外叫来废品回收人员收购废品。收购完后，废品回收人员未经许可又进入工地拣拾废品，不慎落入5m深的基坑内摔伤。

14.1、 (1)工人把清理出来的废木料、废油毡等就地焚烧的做法，从环保角度评价正确的是 D

A.可以减少固体废弃物的体积，从而减少清运量

B.应该在夜间焚烧垃圾，避免白天影响附近居民

C.就地焚烧垃圾是临时性的，不会对周围地区的环境构成多大影响

D.就地焚烧垃圾会影响周围地区的环境，是应该禁止的

14.2、 (2)对废品回收人员摔伤的处理应该是(C)。

A.未经许可擅自进入工地的非工作人员，违反了工地规定，摔伤后果自负

B.开始进入工地是经过许可的，但工地不能保证外来人员的安全

C.工地应葆证在工地所有人员的安全，所以应属于工地的责任事故

D.在城市市区应禁止建设工程的开工建设，以保护环境、保障人民群众安全

【15】 蓝天公司拟建设一大型综合性购物休闲中心。关于该项目的物资采购:

15.1、 (1)在决定该项目业主方物资采购模式时，按照国际惯例可供选择的模式有(BDE)。

A.项目管理单位采购

B.承包商采购

C.由设计单位指定供货商

D.公司与承包商约定某些物资为指定供货商

E.公司自行采购

15.2、 (2)该项目合同约定物资采购由承包商负责。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，物资采购工作应符合()。

A.有关合同所规定的数量、技术要求和质量标准

B.工程进度、安全、环境和成本管理的要求

C.国际惯例关于数量、技术要求和质量标准

D.设计文件所规定的数量、技术要求和质量标准

E.蓝天公司指定的厂家、数量、技术要求和质量标准

【16】 天海市交通局作为该局综合办公大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定了该市的建筑设计研究院和第三建筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位。

16.1、 (1)作为项目业主，天海市交通局项目管理的任务当中最为重要的是(C)。

A.投资控制

B.进度控制

C.安全管理

D.组织和协调

16.2、 (2)天海市交通局项目管理的进度目标指的是(A)。

A.办公大楼启用的时间目标

B.办公大楼竣工的时间目标

C.办公大楼立项的时间目标

D.办公大楼结算的时间目标

16.3、 (3)天海市建筑设计研究院的项目管理目标除了服务于其自身的利益外，还应服务于(C)。

A.招投标代理机构的利益

B.天海市第三建筑公司的利益

C.项目的整体利益

D.天海市建设局的利益

16.4、 (4)属于天海市第三建筑公司项目管理目标的是(A)。

A.施工的成本目标

B.设计的进度目标

C.项目的投资目标

D.供货的质量目标

【17】 某施工单位承接了一大型水坝施工任务，为了有效地进行项目的风险控制，在项目施工之前，项目管理人员认真进行风险识别与评估。在分析时发现:

17.1、 (1)企业目前具有大型水坝施工管理经验的人员较少，大部分管理人员缺乏经验，这属于建设工程项目风险类型中的(B)。

A.经济与管理风险

B.组织风险

C.工程环境风险

D.技术风险

17.2、 (2)该项目业主方的资金供应可能会出现问题，有可能造成工程款支付拖期，这种风险属于风险类型中的(A)。

A.经济与管理风险

B.组织风险

C.工程环境风险

D.技术风险

17.3、 (3)该项目所在地区的气候条件差，每年有三个月左右的多雨期，雨量较大，不能正常施工。这种风险属于风险类型中的(C)。

A.经济与管理风险

B.组织风险

C.工程环境风险

D.技术风险

【18】 某大厦工程由某集团公司投资建设，设计单位为国外某设计单位，监理单位为该市某咨询监理公司，该工程用途集办公、商住为一体，地下3层，地上30层，裙房5层，基础为筏形基础，地下结构为钢筋混凝土结构，裙房为框架钢结构。为保证该工程的质量，欲建立该项目的质量控制系统。

18.1、 (1)建设工程项目管理的总组织者(建设单位或代建制项目管理企业)和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行建设工程项目质量控制系统不同层次和范围的规划，这是建立建设工程项目质量控制系统的(A)。

A.分层次规划的原则

B.总目标分解的原则

C.质量责任制的原则

D.系统有效性的原则

18.2、 (2)按照建筑法和建设工程项目质量管理条例有关建设工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求，这是建立建设工程项目质量控制系统的(C)。

A.分层次规划的原则

B.总目标分解的原则

C.质量责任制的原则

D.系统有效性的原则

18.3、 (3)根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的建设标准和质量总体目标分解到各个责任主体，明示于合同条件，由各责任主体制定出相应的质量计划，确定其具体的控制方式和控制措施，这是建立建设工程项目质量控制系统的(B)。

A.分层次规划的原则

B.总目标分解的原则

C.质量责任制的原则

D.系统有效性的原则

18.4、 (4)结合项目特点、合同结构和项目管理组织系统的构成情况，建立项目各参与方共同遵循的质量管理制度和控制措施，并形成有效的运行机制，这是建立建设工程项目质量控制系统的(D)。

A.分层次规划的原则

B.总目标分解的原则

C.质量责任制的原则

D.系统有效性的原则

【19】 某大型构件吊装工程，在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业，在吊装进行过程中，突然刮起7级大风，为了赶工期，工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时，强风使构件突然脱钩、落地而损坏，不能继续使用。

19.1、 (1)该单项施工安全技术措施属于(C)。

A.高处作业安全技术措施

B.季节性安全技术措施

C.特殊工程安全技术措施

D.应急安全技术措施

19.2、 (2)7级以上大风情况下的作业状态属于(B)。

A.正常状态

B.异常状态

C.特殊状态

D.应急状态

【20】 某建筑施工企业按照要求建立丁文件化的质量管理体系，在企业生严的全过程加以贯彻执行，并通过认证，获得了认证证书，根据质量管理体系认证后监督管理的规定:

20.1、 (1)关于该企业认证有效期的规定，应包括(AD)。

A.认证的有效期为三年

B.认证有效期满时，企业可以在一年后提出复评申请

C.认证有效期为终身有效

D.认证有效期届满时该企业可以提出认证注销

E.认证合格有效期内，认证机构不再对该企业进行检查

20.2、 (2)由于该企业在质量体系运行过程中，出现了不符合认证要求的情况，认证机构对该企业进行了认证暂停的处理，其结果意味着(AE)。

A.该企业在认证暂停期间不得用质量管理体系证书作宣传

B.一年后可以再次提出认证申请

C.与认证撤销相比，认证暂停处罚较重

D.认证注销和认证暂停都是处罚措施，但是认证注销的处理要较为严重

E.该企业在采取纠正措施并符合规定条件后，认证机构可以撤销认证暂停