# 5外墙清洗服务合同

# 第一章   总  则

# 第一条  本合同当事人

发包方：重庆木鱼石建筑工程有限公司	（以下简称甲方）

承包方：重庆蓝轩清洁有限责任公司	 （以下简称乙方）

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，经双方协商一致，制订如下协议，双方共同遵守。

第二条  施工地点;两路水木清华小小岛

第三条  外墙高空或其它清洗范围：外墙瓷砖清洗

第四条  服务面积:建筑面积约6万㎡

第五条  施工时间：自2008年5月21日起至2008年5月29日止，共9天时间完成1号、2号、7号楼的外墙清洗工程，2008年7月30日前完成3号、4号楼的外墙清洗工程（甲方必须在7月15日前允许乙方工作人员进场）。

第六条  在清洗过程中若增加面积和范围，需另收取费用。

第二章    工程验收

第七条

1、验收人：该工程竣工验收有关单位派人员

2、验收方法：目测

3、验收时间：竣工48小时内  （逾期未验收则视为自动合格）

4、1号2号7号一阶段施工质量如果达不到甲方要求，甲方有权终止合同，停止3、4号楼二阶段施工。

第三章      双方权利义务

第八条    甲方权利及义务：

1、甲方负责向乙方免费提供施工必需的水源、电源等。

2、为保证工程进度，甲方负责协调施工区域内的各方关系。

3、甲方根据乙方提供施工进度情况，负责通知业主关闭窗户及收好临近窗户的物品。

4、甲方负责在施工期间免费为乙方提供安全稳妥的存放施工机具的场地。第九条    乙方权利义务

1、自行负责施工人员的人身安全及相关人员的人身财产安全。

2、乙方须向施工人员进行安全及技术交底,并将底案交于甲方备案。

3、乙方在施工过程中，不得损坏甲方的物品或设施。

4、在正常情况下，如因特殊原因不能按期完工（如停水、停电、下大雨、雷电等不可抗拒的原因）工期顺延；反之，乙方必须在合同规定的时间内完成工程。

5、乙方根据现场实际情况可以和第三方进行技术合作共同完成，无须再征得甲方同意。

6、乙方和第三方共同完成的清洗工作质量应对甲方负责。

7、乙方须向甲方提供工程进度计划，如有变更，乙方应及时通知甲方。

8、乙方对施工人员提供意外伤害险，并向甲方出据保单文件。

9、乙方进场时，签订相关责任书及办理相关证件。

10、如果出现腐蚀现象，经有关部门检测后，如果是由于乙方非法施工造成的，由乙方承担相关责任。

第四章      服务质量

第十条	验收标准：按有乙方进场时洗的样板作为验收标准。

第五章      服务费用

第十一条  本次清洁服务总金额及收费方式：

（一）、工程总价：44600.00元(大写：肆万肆仟陆佰元整)

(二)、付款方式：

1、付款：1号、2号、7号楼完工验收合格后付款贰万肆仟陆佰元；3号、4号楼完工验收合格后付余款贰万元整。

2、甲方根据乙方提供的工程联系单的完工日期，在完工  10  日内出具验收单，并在    20   日内交付乙方全部工程款。

3、开何票据：发票（收据）

4、付款方式：支票（现金）

第六章      违约责任

第十二条  甲方违反合同第八条义务的约定，使乙方造成经济损失或未按期完成                  任务，乙方有权利要求解决，甲方有责任赔偿乙方全部经济损失。

第十三条  乙方违反合同第九条义务和第四章的约定,未能达到约定的服务目标,              甲方有权要求乙方限期整改,逾期未改正的,甲方有权要求乙方给予合理的经济赔偿。

第十四条  甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应交付对方违约金人民币壹仟元整。由于毁约造成的经济损失超过违约金的部分，还应给予赔偿。

第七章   附  则

第十五条  双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十六条  本合同履行期间若发生争议，双方应进行协商解决。

第十七条  本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

第十八条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十九条  本合同未尽事宜，由双方共同协商解决。

发包方：（盖章）	承包方：（盖章）

经办人：（签字）王波	 经办人：（签字）卿宽

地址：**********	 地址：*********

电话:**********	 电话：**********

______年____月____日	________年____月____日