- 推行ERP的前期工作流程

34. 项目实施前期工作

应该说明的是由于ERP的开发工作相当复杂、工作量很大，企业自行开发的周期较长、风险也大，而且这种风险往往只能由企业自己承担。如果决定由企业自行开发也必需要在有关ERP领域的专家指导下进行，当然也可以外包开发。其实外包开发还不如选择一家较为成熟的ERP软件供应商进行二次开发。一般来说，企业最好不要进行自行开发。

- 成立筹备小组

  - 成员一般包括：企业的管理者代表（如副总经理、副厂长等公司级或厂级领导）、企业管理部门（企管部、策划部等）主要领导、计算机信息部门主要领导、各业务部门的特选业务人员或管理人员（也可以作为联络员，并不全部参与），概要地说是三种人员：领导、熟悉管理业务及熟悉计算机业务的人员。另外企业最好要请专门的咨询机构来参与企业的筹备工作，这样使以后的工作更为有利。

- ERP知识培训

  - ERP知识培训，可以外派人员去学习，也可以请一些有关的咨询机构、软件公司进企业来授课。较好的方法是请进来，而且是请ERP领域的咨询机构。因为通过中间机构（咨询机构）可以了解更多的ERP行业情况：ERP的软件、实施力量、市场份额及后续服务的保证等。而且通过请进来培训，可以让企业的更多人员接触ERP知识。

- 可行性分析与立项

  - 通过对ERP必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现状提出可行性分析报告。经过企业领导决策批准后，正式对ERP项目进行立项，作出项目各种预算，并由筹备小组对有关的资源需求计划进行落实，同时启动各项计划。

- 需求分析

  - 各个部门需要处理的业务需求。

  - 考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。

  - 业务报表需求。企业的报表形式非常丰富，尤其我国的汉字报表，更是千奇百怪，因此，对报表需求要列出清单，标识出必要需求、一般需求或最好需求等。

  - 数据接口的开放性。企业有或未来会有各种各样的信息系统，如CAM、CAI、CAD、PDM、DSS等，因此，要考虑这些数据的传输问题。

- 测试数据准备

  - 企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以后ERP选型的测试数据，各个业务部门填写数据收集报表。

- 选型或转入开发

在选择ERP软件与实施服务时一般可以参考、注意以下几个方面：

  - 软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发展；

  - 软件供应商的维护、二次开发支持能力；

  - 文档资料的规范与齐全性；

  - 实施服务的方法与质量；

  - 软件供应商与实施服务供应商的持续发展能力与服务能力；

- 走访ERP成功企业的应用范例；

- 注意软件的运行环境；

- ERP软件与实施服务的价格；

- 方案比较。

35. 项目实施

- 实施方针：

  - 总体规划；

  - 效益驱动；

  - 重点突破；

  - 分布实施。

- 成立三级项目组织

  - 项目领导小组；

  - 项目实施小组；

  - 项目应用组。

- 制订项目实施计划

  - 项目进度计划；

  - 业务改革计划。

- 调研与咨询

  - 企业管理现状描述；

  - ERP的管理方式；

  - 业务实现与改革；

  - 达到的效果。

- 系统软件安装

- 培训与业务改革开始

  - ERP是管理软件，它的数据流反映企业的业务流程，各个子模块之间存在严密的逻辑关系，因此，制订培训计划要注意软件的逻辑流程，否则在培训时就会经常遇到流程不能通过的现象，影响培训效率与受培训人员的兴趣。另外对各个业务岗位的操作培训，除了对本业务操作的培训外，还要对相关逻辑的上下流程关系进行培训。

- 准备数据

  - 初始静态数据；

  - 业务输入数据；

  - 业务输出数据。

- 原型测试

- 用户化与二次开发

- 建立工作点

- 并行

建议：

  - 物品代码资料必须准确，重复率为零；

  - BOM资料准确率在98%以上；

  - 库存数据准确率在95%以上；

  - 工艺路线准确率在95%以上；

  - 产品提前期数据的准确；

- 正式运行

  - 正式运行也叫系统切换，是在并行运行过程的后期，在并行业务进行结账后，认证了新的系统可以达到正确处理业务数据，并输出满意的结果，新的业务流程运作也已经顺利，人员可以合乎系统操作要求，而决定停止原手工作业方式、停止原单一系统的运行，相关业务完全转入ERP系统的处理。

- 业绩考核

  - 库存准确率、产品准时交货率、生产周期、采购周期、产品开发周期、废品率、库存占用资金、原材料利用率、成本核算工作效率、产品销售毛利润增长等。

  - ERP对企业的影响是全方位的，效益也是多方面的，除了可以计算的经济指标外，还有一些没办法计量的管理效益

# Text boxes

可行性分析与立项

成立筹备小组

ERP知识培训

需求分析

测试数据准备

选    型

安装软件

培训与业务改革开始

准备数据

原型测试

用户化

制订项目实施计划

调研与咨询

成立三级项目组织

模拟运行

数据准备完成

并  行

二次开发

正式运行

建立工作点